保德县地质灾害防治“十四五”规划

编  制  说  明

保德县人民政府

二○二三年十月

保德县地质灾害防治“十四五”规划

编  制  说  明

项目组织单位：保德县自然资源局

编 制 单 位：山西中地地质工程有限公司

项目负责人：郝金玉

编  制  人：郝金玉   翟要登   王文英

程永吉   孙  鑫   范晋光

编制时间：二O二三年十月

目   录

前   言	1

（一）规划编制的必要性	1

（二）规划编制目的意义	1

（三）规划编制依据	2

（四）规划的期限	3

一、区域概况	1

（一）自然地理	1

二、社会经济概况	4

三、地质环境背景	5

一、气候、水文	5

二、地形地貌	7

三、地层岩性及构造	9

四、水文地质条件	17

五、工程地质条件	19

六、植被概况	23

七、人类工程活动特征	25

一、地质灾害防治工作面临的形势	26

（一）地质灾害现状	26

（二）地质灾害发展趋势预测	30

二、规划指导思想、基本原则和目标	33

（一）规划目标任务中指标的确定	33

（二）地质灾害防治工程的确定	33

三、地质灾害易发程度分区和防治分区	35

（一）地质灾害易发程度分区	35

（二）地质灾害防治分区	38

（一）地质灾害防治工作部署	41

（二）地质灾害防治工程投资匡算及资金筹措	46

五、附  则	50

（一）规划编制过程	50

（二）规划的主要内容	50

（三）名词解释	53

附图：

1.保德县地质灾害分布及易发程度分区图

2. 保德县地质灾害防治规划图

附表：

1. 保德县地质灾害点统计表

2. 保德县地质灾害调查评价部署表

3. 保德县地质灾害监测预警工程部署表

4. 保德县地质灾害防治“十四五”规划地质灾害治理工程计划表

5. 保德县地质灾害防治“十四五”规划地质灾害搬迁避让年度计划表

6. 保德县地质灾害易发程度分区表

7. 保德县地质灾害防治分区表

8. 保德县地质灾害防治“十四五”规划工作经费估算表

# 前   言

## （一）规划编制的必要性

保德县位于晋、陕、蒙接壤地区的黄河之滨，归忻州市管辖。北与河曲接壤，南同兴县为邻，东靠岢岚，西邻黄河，河西为陕西省府谷县。区内群山环绕，山峦重叠，丘陵起伏，黄河沿岸沟谷大都切入基岩，呈“V”形谷，切割深度50-130m。溯源侵蚀强烈，沟深、谷窄、坡陡，水土流失严重。地质环境条件复杂，降水时空分布不均，致使地质环境脆弱，地质灾害多发。特别是近年来，保德县经济建设快速发展，矿业开发、基础设施建设、山区修建住房等人类工程活动对地质环境的影响越来越大，使全县地质灾害发生的频率越来越高，造成的损失不断加大，地质灾害已成为制约全县经济发展的重要因素之一。

近年来，保德县地质灾害防治各项工作取得一定进展，但其地质灾害发育特点具有灾种多、灾害频发、群发性强的特点，又因灾害的突发性与隐蔽性，存在着大量的灾害隐患，防治工作依然面临着严峻的形势。编制保德县地质灾害防治规划，并付诸实施，是有效地减轻地质灾害、保障国民经济和社会持续发展、保护人民生命财产的安全、造福子孙后代的重大举措，是全县地质环境状况根本好转的必然要求，势在必行。

## （二）规划编制目的意义

地质灾害防治规划编制的主要目的是：转变地质灾害防治管理职能，主动有序、全面的开展工作，强化地质灾害防治和管理，最大限度地减少因地质灾害造成的人员伤亡和经济损失，维护人民生命财产安全和社会稳定，促进全县经济又快又好可持续发展，为全面建设小康社会，建设人与自然相协调的生存环境服务。

地质灾害防治规划是国民经济和社会发展规划的重要组成部分，是贯彻落实科学发展观和人口资源环境基本国策的根本要求，是县级政府部门依法进行地质灾害防治和对地质灾害防治工作进行监督管理的依据。规划的制定和实施，将全面提高保德县地质环境保护与管理水平，大大改善地质环境状况，为构建和谐保德、建设小康社会做出贡献。

## （三）规划编制依据

### 1、政策法规依据

⑴国务院第394号令《地质灾害防治条例》（2003年11月24日）；

⑵山西省人大颁发的《山西省地质灾害防治条例》（2011年12月1日修订，2012年3月1日施行）；

⑶国务院《国家突发地质灾害应急预案》（2006年1月13日）；

⑷《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）；

⑸《国务院办公厅印发贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定重点工作分工方案的通知》（国办函〔2011〕94号）；

⑹《山西省人民政府办公厅贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定及重点工作分工方案的实施意见》（晋政办发〔2012〕20号）。

### 2、其他依据

（1）《山西省地质灾害防治“十四五”规划》；

（2）《忻州市地质灾害防治规划“十四五”规划》；

（3）《山西省保德县地质灾害详细调查报告》；

（4）山西省地质灾害监测预警平台保德县2020年12月30日地质灾害资料；

（5）《忻州市保德县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

（6）《保德县国土空间总体规划》（送审稿）；

（7）山西省、忻州市、保德县政府相关文件等。

## （四）规划的期限

规划期限：以2020年为基准年，规划期为2021年－2025年，与保德县国民经济和社会发展规划及各部门规划之间保持一致。

规划区范围：保德县行政区范围，面积997.50km²。

规划防治对象：根据《地质灾害防治条例》，《规划》中地质灾害是指自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。

# 一、区域概况

## （一）自然地理

保德县地处晋北黄土高原吕梁山北麓黄河之滨， 介于东经110°56′30″-111°19′40″，北纬38°39′00″-39°6′56″之间。三面群山为屏，一面黄河为襟，北靠河曲，东临岢岚，南接兴县，西抵黄河与陕西府谷隔河相望。全县南北长约46km，东西宽约21.7km，总面积约995km²。

保德县境内有高速公路1条、铁路1条、省道2条、县道5条、乡村公路基本达到村村通，省道和县道穿越全县4镇9乡（详见图1-1）。

保德县交通位置图   图1-1

## （二）社会经济概况

保德县地处晋西北黄土高原，北与保德县接壤，南与兴县毗临，西与府谷县隔河相望，东与岢岚县为邻。全县总面积997.5km²，南北纵长约45km，东西宽约22km。辖4镇9乡341个行政村，总人口16.8万人，属国家扶贫开发重点县。

境内梁峁起伏、沟壑纵横、植被稀少、岩石裸露。地势东高西低，平均海拔840m，属典型的温带大陆性气候，年均日照2814小时，气温8.8℃，降水量410mm，无霜期145天左右。全县耕地面积36842hm²，森林覆盖率10.05%。农作物以糜谷、玉米、豆类、薯类为主。保德油枣堪称一绝，享有贡枣美誉。路网四通八达，交通快捷便利，神朔铁路、韩府公路、沿黄旅游公路、五保高速公路穿境而过。目前，保德已成为西贯陕蒙、东接京津、南通中原的重要交通枢纽。全县已探明的矿产资源多达13种，其中煤炭储量14.98亿t，基础储量24.98亿t，资源量46.05亿t，查明资源储量为72.88亿t；铝土矿储量0.25亿t，基础储量0.28亿t，资源量1.35亿t，查明资源储量为1.63亿t；建筑石料用灰岩资源量0.25亿t，查明资源储量为0.67亿t；此外，还有较为丰富的高岭土、油页岩、白云岩等。

## （三）地质环境背景

## 1、气候、水文

### （1）气候

保德县地处中纬度地带的晋西北黄土高原，既远离海洋，又受山岳阻隔和内蒙古沙漠的影响，属典型的温带大陆性气候。一年之中，四季分明，变化显著，冬、春较长，夏、秋较短；冬季寒冷少雪，春季干燥多风，夏季炎热，秋季凉爽。

据保德县气象站1968年至2020年资料统计，多年平均气温8.8℃，1月份最低，平均为-9.0℃，7月份最高，平均为23.0℃，极值为38℃(1999年)，最低气温-27℃	(2000年)，全年有效积温2600℃以上。光照条件较好，年平均日照时数为2814小时。多年平均降水量444.20mm，且多集中在6~9月份，最大降水量848.20mm(1969年)，最小降水量180.80mm(1972年)，日最大降水量85.3mm(1991年7月21日)，时最大降水量47.4mm(1994年6月23日15时~16时)，10分钟最大降水量12.4mm(1994年6月23日15时20分~30分)。年平均蒸发量1927.50-2300mm，是年平均降水量的4.34倍。春、冬两季多西北风，夏、秋两季多偏南风，平均风速2.4米/秒。冻结期从11月中旬开始，至翌年3月中旬结束，最大冻土深度1.44m(2002年)，平缓区域无霜期为165-177天，而东部寒冷山区，无霜期在135天左右。年均气压为899.2hpa。

### （2）水文

保德县黄河从天桥北入境，至冯家川南出境，全程约54km，最大洪流量 13000m³/s（2003.07.30），除黄河外，还有 11条较大河流（图2-4）。黄石崖河发源于高地楞村，至义门出境，河长13km，流域面积43km²。腰庄河发源于高地楞村，至郭家滩出境，河长 17.9km，流域面积 74.5km²。朱家川河发源于红花塔村，至花园村出境，河长35km，流域面积240km²。石塘河发源于官道峁村，至韩家川出境，河长22.8km，流域面积86.4km²。深沟河发源于西堰村，至柴家湾出境，河长12.8km，流域面积37.04km²。化树塔河发源于赵家山，至林遮峪出境，河长17km，流域面积67.4km²。扒楼沟河发源于化岭塔村，至神山村出境，河长29km，流域面积96km²。安家山河发源于韩家墕村，至王家迪出境，河长 200.2km，流域面积74.66km²。武家沟河发源于王家坡村，至冯家川出境，河长9.7kmm，流域面积21.8km²。黑土峁河发源于庞家墕村，至冯家川出境，河长8.9km，流域面积155.4km²。寨沟河发源于付家圪台，至寨沟出境，河长11.8km，流域面积22.44km²。

## 2、地形地貌

保德县地形东高西低，北高南低，山川河流随地势汇归黄河。平均海拔 840m，最高点为南河沟乡的井油山主峰，海拔 1590m，最低点为冯家川的枣树滩，海拔 760m。黄河沿岸沟谷大都切入基岩，呈“V”形谷，切割深度 50-130m，溯源侵蚀强烈，沟深、谷窄坡陡，水土流失严重，水土流失面积992km²，占总面积的 99.7%，年侵蚀模数达10000t/km²。地貌类型划分为 5个大区，6个亚区，分别为溶蚀侵蚀低中山区、梁峁状黄土丘陵区、峁状黄土丘陵区、堆积河谷、河沟、冲沟。其溶蚀侵蚀低中山区面积56.26km²，占总面积的5.66%；梁峁状黄土丘陵面积165.70km²，占总面积的16.66%；峁状黄土丘陵面积 703.75km²，占总面积的70.75%；堆积河谷面积27.44km²，占总面积的 2.76%；河沟面积32.02km²，占总面积的3.22%；冲沟面积9.53km²，占总面积的 0.96%。

1.溶蚀侵蚀低中山

分布于义门镇东南部山区，尧圪台乡银子塔村村东、郝沟坪村、尧圪台村、王家坪村、丛岭沟村东部和南部、王家寨村东部、吾吉耳村西部，窑洼乡郝家沟村、买子山村、道座山村东、科局村，南河沟乡东南部井油山一带，分布面积 56.26km²，占全县面积的5.66%。海拔高程全部在980m以上，山头海拔 1200-1450m，相对高差200-450m，区内石灰岩大片出露，切割剧烈，山高谷深，谷底宽度较窄，呈狭窄“V”型，坡角多在 45°以上，山顶圆缓，无大的褶皱与断裂构造，岩体相对完整，坡体稳定性较好，植被茂密，地质灾害点稀少。

2.黄土高原与丘陵

（1）梁峁状黄土丘陵

主要分布于县域中东部、东南部区域，海拔 1060至 1517m，具体为尧圪台乡南部，包括银子塔村南部、张家窑洼村东南部；窑洼乡大部，包括石堎村、官地坪村、芦子坪村、曹虎村、首沟村、王家庄村、大塔铺村、道座山村、克鲁坨村以及新舍窼村；孙家沟乡郭偏梁村以东、梨树则村以东；南河沟乡东庄墕村以东地地区。包括勍香、要家岭以东大部分地区，分布面积积 165.70km²，占全县总面积16.66%。该区土壤结构松散，沟谷切割较深，梁峁连绵，沟壑纵横，水土流失严重，自然植被覆盖较好，自然景观为耕种丘陵地。山顶多为梁峁状或棒槌状，山梁呈波浪式，山脊不明显。沟谷呈“V”型，十分发育。平面上呈树枝状，地形支离破碎，构成典型的黄土高原景观。沟谷密度大而深切，梁峁交错，水土流失严重，重力滑塌等是是该区主要地质灾害。

（2）峁状黄土丘陵主要分布于县域的中西部、北部和西南部区域，具体分布在义门镇内除东南部溶蚀侵蚀低中山地貌之外的其他部分；保德县，腰庄乡，杨家湾镇，韩家川乡，林遮峪乡，冯家川乡，土崖塔乡；尧圪台乡西北部和北部小区域，包括孙家山村北部和西部，银子塔村偏西北部，吕家峁村南部，吾吉耳村北部；桥头镇大部，除了石村南部；窑洼乡西南部，包括庙沟村偏西北、王家村偏西北和胡家庄村南部；孙家沟乡中西部，包括王偏梁村以西，郭偏梁村以西和后桑林村以西；南河沟乡东庄墕村以西地区。分布面积703.35km²，占全乡面积的70.75%。海拔810至1442m。

3.堆积河谷

主要分布于县域西部的县界黄河边缘处，小部分分布于尧圪台乡东北部，沿神池-府谷公路边缘直到王家坪村东北部，分布形状为长条线状，具体为义门镇西部、保德县西部、杨家湾镇西部、韩家川乡西部、林遮峪乡西部、冯家川乡西部的县界处，沿着黄河边缘，直到冯家川乡武家沟村西部为止。分布面积为 27.44km²，占全县面积的2.76%。西部的堆积河谷海拔为766至867m，尧圪台乡东北部的海拔大约1123至1220m。

4.河沟

分布于全县域的大部分地区，主要沿黄河的支流延伸分布。在义门镇、保德县、腰庄乡、杨家湾镇、桥头镇地区较密集，呈现树枝状。主要是沿朱家川河、南河、寺沟河、寨沟河、安家山河、安家沟河和黑土峁河分布。分布的总面积为 32.02km²，占全县面积的 3.22%。由于河沟地貌基本上遍布全县，海拔高差较大，大约在767至1380米范围内。

5.冲沟

主要分布在县域的中西部和南部。除尧圪台乡和窑洼乡内无冲沟地貌其余的地区，如义门镇、保德县、腰庄乡、杨家湾镇等都有分布，其中在腰庄乡、杨家湾镇和桥头镇的分布较密集。分布面积为9.53km²，占全县面积的0.96%。海拔范围为890至 1340米左右。

## 3、地层岩性及构造

1.地层岩性

保德县出露地层自下而上有奥陶系、石炭系、二叠系、三叠系、新近系、第四系地层。基岩地层总的变化趋势是东部老西部新，以古生界碳酸盐岩及碎屑岩分布面积最广，中生界碎屑岩分布于黄河沿岸，新生界松散地层广泛覆盖于基岩之上。保德县出露地层自下而上详细如下：

奥陶系（O）：奥陶系中统是本县最古老的地层，在保德县主要分布于东部的尧圪台乡和窑洼乡。

（1）亮甲山组（O1l）：根据岩石特性分为三部分：上部为灰黄色中薄层状含燧石结核、燧石条带中细晶白云岩；中部为灰黄色中薄层状细晶-中晶白云岩；下部为灰黄色薄层状细晶-中晶白云岩夹竹叶状砾屑白云岩、白云质泥岩。分布于尧圪台乡王家坪村-闫家坪村-五楼沟一带；窑洼乡石人峁东部-新世科村-安子峁-梨浓沟一带、科局村到杨家圪台村一带；南河沟乡石墕沟-秦家河-娘娘庙一带，井油山西北部一带以及木瓜堎南部区域。保德县的厚度为 42-105米。

（2）下马家沟组（O2x）：岩性为底部为灰绿、灰黄绿色白云质泥（页）岩、角砾状泥灰岩、泥质白云岩，中部为灰-灰褐色中-中厚层状泥晶灰岩夹灰黄色薄层泥质白云岩、角砾状泥灰岩，上部为灰黄色角砾状泥灰岩、泥质白云岩，层理不平整，风化后呈疙瘩状、蜂窝状。分布于尧圪台乡张家沟村 -王家坪村-五楼沟村一带；窑洼乡买子山村-身家咀-张家河村一带，石人峁-科局村-杨家圪台村一带，石人峁-新世科村-后白家梁村一带；南河沟乡东庄墕村东王家沟附近区域，第二沟东部，木瓜堎西部，井油山北部区域。本县的厚度为 90-100米。

（3）上马家沟组（O2s）：下部岩性为青灰色中厚 -厚层状泥晶灰岩、含云斑泥晶灰岩夹薄-中薄层状细晶白云岩、泥质白云岩及角砾状泥灰岩。中下部泥晶灰岩中含有燧石结核，层面上可见松螺旋、角石等化石。上部岩性为浅灰色黄色泥灰岩、角砾状泥灰岩、角砾状白云岩，块状层理，呈疙瘩状。分布于义门镇高地堎以西；尧圪台乡五楼沟林场以南到吴道梁一带，张尧洼 -吕家峁-银子塔一带，窨子湾西南部一带；桥头镇孤山子-石洼铺-石棱湾-关地坪一带；窑洼乡曹虎村首沟村-王家墕-李家墕一带，石人峁附近大片区域；孙家沟乡后桑林村东南部一带。保德县的厚度为 200-280m。

石炭系（C）：本系地层在保德分为两组。在保德县分布于暖泉、铁匠铺、郭家滩、桥头、孙家沟、土门、扒楼沟等地。

（1）本溪组（C2b）：与奥陶系地层呈平行假整合接触。其底部分窝子状山西式铁矿，中间为铝土页岩，最上部为黑色煤线。出现在奥陶系地层以西。分布于义门镇路家村北侧，暖泉东侧前新尧西部，赵家坡东侧，赵家沟东南侧，张家峁村东南侧，桥头镇炭峪沟村东南侧，南河沟乡扒楼沟北侧等，均为小区域零星分布，厚度 15-26米。

（2）太原组（C3t）：下部为粗粒含砾石英砂岩、铝土页岩、炭质页岩；中部为砂质页岩、油页岩、生物碎屑灰岩，含煤 1-2层；上部为砂岩、页岩、泥质灰岩、含煤 1-2层。在泥质灰岩和生物碎硝灰岩中含有丰富的动物化石，如石燕、菊石、唱贝、长身贝、黄河角石等。主要分布于义门镇康佳沟村 -暖泉-新窑沟村-张家沟村一带，天桥水电站-崔家堎-梁家村-贾家峁-赵家寨-武家塔一带；保德县铁匠铺东南部到柏榆泉西南部一带，梁家坡 -麻墕-前卢子沟一带；腰庄乡高家沟 -冀家沟-张家峁一带，高家沟-桑树梁-戴家沟村一带；桥头镇石洼铺西南部区域，涧沟-郝家里-炭峪沟一带；孙家沟乡苇树局东南侧地区，孙家沟南部零星地区，张家沟村到郝家塔村一带；南河沟乡扒楼沟西部和南部一带，太原组厚度为 61-103米。

二叠系（P）：本系地层在保德分为四个组，总厚度为 512—702米，主要分布于东关镇大部、杨家湾镇郭家湾村 —桥头镇白家庄村的朱家川河两侧、桥头镇桥沟-深沟-西堰沿保寺河两侧、石河从石塘 -羊路河沿线、化树塔、郭家辿、沟底塔、杜家塔、韩家塔-尚家塔-西沟塔-寨峁一带。

（1）山西组（P1s）：底部为灰白色厚层含砾砂岩，下部为深灰色砂质页岩，黑色页岩夹可采煤一层；上部为灰色厚层细砂岩，灰黑色页岩夹两层可采煤层，厚 33-52米。主要分布于义门镇庙峁东北侧一带和梁家村东南侧一带；铁匠铺郭家堎南侧-柏榆泉一带，天桥水电站-梁家坡-麻墕-前卢子沟一带，郭家滩南侧区域；腰庄乡高家沟东北侧，桑树梁村东南侧小区域；桥头镇桑园村东南侧，白家庄村东南侧区域。

（2）下石盒子组（P1x）：底部为灰白色、灰黄色厚层含砾砂岩；下部为深灰色、黄绿色页岩夹砂岩和煤线；中部为黄绿色砂质页岩与砂岩互层；上部为具紫红色条带状的黄绿色页岩，厚度 50-122米。主要分布于东关镇余家梁 -郭家峁-高家沟一带，腰庄乡高家沟西部小区域；孙家沟乡牧塔村-孙家沟乡粮站一带；南河沟乡刘家坡南部区域。

（3）上石盒子组（P2s）：根据岩性分为三段：第一段以暗紫色泥岩夹灰绿色砂岩条带为主；第二段以紫红色泥质砂岩夹黄绿色中粒砂岩为主；第三段为暗红色砂质泥岩和灰绿色厚层中粗砂岩互层，偶夹炭质页岩。本组每段底部均有厚层粗粒和中粗粒含粒砂岩，上石盒子组总厚度为 271-330米。分布于东关镇余家梁-康家滩-新窑-阳塔一带，徐家湾-贾家梁-王家应子-磨扇沟一带，王家滩-大树梁一带；杨家湾镇崔家塔-稻畦-崔家湾-下流碛-苏家里一带；桥头镇桥沟村-深沟村一带，石塘附近区域；孙家沟乡新畦西北部，化树塔-良种场-北山一带，沟底塔附近区域；南河沟乡丁家塔南部，寨墕-韩家塔-西沟塔-柳树沟一带，尚家塔东南部区域。

（4）石千峰组（P2sh）：底部为黄绿色巨厚层中粗粒砂岩，其上部为砖红色泥岩夹紫色、灰红色中细粒砂岩，含淡水灰岩，厚度103—167米。俗称的“羊肝石”，就是石盒子组和石千峰组的总称。分布于东关镇张家圪坨村 -段家沟一带，李贤楞村-孙家梁一带；杨家湾镇郭家湾-王家山-韩家塔一带；桥头镇张家寨村西南部，王家里村西南部；孙家沟乡秦家寨-新畦一带，前河南部区域；南河沟乡王家梁南部，韩家塔村西部和郭家梁村东部区域。

中统二马营组。三叠系地层仅分布于保德县西部靠近黄河地区，由北到南有林家沟、后会、寨沟、后村、南里、霍家塔、白家沟、西山头 —翟门则以及武家塔。

（1）刘家沟组（T1l）：岩性为灰白、灰红色厚层中细粒长石砂岩、长石石英砂岩夹紫红色泥质粉砂岩及砾岩。厚度为 420-514米。分布于东关镇林家沟李家峁-新坟一带；杨家湾镇朱家川河两侧，霍家梁东南部区域，崔家墕 -窑子沟 -新旺庄-柴家湾-狄家畔-韩家川一带，从柴家湾沿深沟河两侧区域；韩家川乡沿沙寺河、石河和南河两侧区域；孙家沟乡化树塔村附近后寺 -唐子梁-杜家峁-东山 -刘家大塔-栲栳梁一带；林遮峪乡霍家塔东南部区域；南河沟乡庄果塔村 -高家峁村-白家沟村一带；土崖塔乡大塔 -榆树力-神树梁-宋家塔-翟门则-郭家梁一带，田家塔村东南侧区域，土崖塔乡东南侧沿县界庞家墕东南部一带。

（2）和尚沟组（T1h）：以砖红色、紫红色泥岩为主夹灰白、灰绿及灰红色厚层中细粒砂岩及同生砂岩，厚度为 97-249米。分布于杨家湾镇前会村南部及前会村-唐子梁一带，窑子沟西北侧小区域；韩家川乡寨沟村 -下川坪-牧宇塔-沙坪-桑元塔一带，寨沟村东北侧沿南河两岸区域；林遮峪乡后村东南部沿河两侧区域，郝家庄村东北侧南里 -北塔-沙里一带；南河沟乡禅房村周围一带；孙家沟乡安家山村-西山头-马家塔村一带，安家山村南部地区，安家山村到榆树里村一带；土崖塔乡高家沟村西北部到田家塔村一带。

（3）二马营组（ T2er）：主要出露于冯家川和林遮峪乡的黄河沿岸。该组地层一段下部为黄绿色中粒长石砂岩与暗紫红色泥岩互层，上部为暗紫红色泥岩与灰白色中粒长石砂岩互层。二段为黄绿、灰绿色中粗粒长石砂岩夹绿暗紫红色泥岩。总厚度 165-342m，分布于韩家川乡寨沟村北部，南河沟乡王家畔村 -郝家沟村一带，土崖塔乡安家山村西北部区域、武家塔村西部和南部区域、田家塔村西侧一带。

新近系（N）：本县出露地层为保德组（N2b）和静乐组（N2j）。分布普遍，多见于沟谷中，成因多属冲洪积，并有湖相堆积，总厚度 30-100米。

（1）保德组（N2b）岩性为：底部普遍有一层冲积砂砾石，厚度 3—20m；下部为一套河湖相灰绿、桔黄色粘土、灰白色淡水灰岩、泥灰岩、砂砾石层和砂层，厚十几米到几十米，最厚可达50m；上部为一套桔红色至深红色粘土夹钙质结核层，含铁猛质薄膜和小钙质结核，一般厚 20—30m，厚者可达 40m。分布于义门镇天桥村周围零星区域，刘家畔东北部和狄家沟北部，赵家寨 -神堂峁-正峁一带，武家塔村东北部区域；腰庄乡高家沟村西北部；东关镇贾家梁 -王家应子磨扇沟-路家沟-刘家墕-金家沟一带；杨家湾镇孙家梁村东南侧一带，霍家梁、太平头、崔家塔村等周围；桥头镇下流碛村-见虎墕村-新庄子村一带，张家山村雷家峁村-铨家坪村-杨家峁村-孤山子村一带等；韩家川乡、孙家沟乡、南河沟乡和土崖塔乡多地均有分布。

（2）静乐组（ N2j）岩性为：一套深红色粉土质粘土堆积，铁锰质薄膜发育，并见有铁锰质小结核和钙质结核层，一般厚 10—30m。静乐组与保德组地层通常为平行不整合接触，局部见有侵蚀面。分布于义门镇刘家峁东北侧一带，武家塔村周围零星区域，岳家里村周围带状分布；东关镇郭家峁村周围，金家沟、马铺头、后梁等地周围；孙家沟乡傅家圪台村东部区域。

第四系（Q）：该层在全县大面积分布。地层成因：丘陵山区以风积物为主；山间盆地及河谷中以冲积物为主，局部并有湖相堆积。

（1）丘陵山区风积物

①中更新统（Q2l）：为黄色或浅红色粉质粘土，夹有棕红色古土壤，可见到三组，每组由 3-5层古土壤组成，多为粘土，古土壤间距 1.5-3.5m；底部含较多的钙质结核；地层厚度一般不超过10m，最大厚度可达25-30m。分布于东关至前川一线。上部为棕黄色、黄土状粉土夹棕红色古土壤及钙质结核，一般可见到厚 0.5-1.0m的古土壤 2-3层。地层厚度一般为 10-25m，最厚可达 35-60m。

②上更新统（Q3m）：岩性为浅灰黄色粉土、砂土，质地均一，结构松散，垂直节理和大孔隙发育，局部见有褐色古土壤。本层厚度 15-30米。

（2）丘陵山区沟谷冲积物

下更新统冲积物因堆积后地壳上升，侵蚀剥蚀作用的结果残留极少，沟谷中所见的多为中、上更新统和全新统的冲积物。

①中更新统冲积物（Q2al）：出露于东关一带，组成黄河三级阶地，堆积物底面高出黄河 80-90米，岩性为卵石、漂砾、砂层和褐色粉土和粉质粘土，其上面被中上更新统黄土复盖。冲积物残留厚度不一，一般只有 1-5米，但残留面积极小。

②上更新统冲积物（Q3al）：分布于黄河及其支流的沟谷中，形成二级阶地、二元结构明显，下部为砂层，砂砾石，卵石层；上部为黄土状粉土，厚度 10-30米。

③全新统冲积物（Q4al）：堆积于黄河及其支流的谷底，形成河滩和一级阶地。岩性为砂卵石、砂砾石、砂层和粉土，厚度 0-35米。。

2.地质构造与地震

地质构造

对保德县影响较大的构造体系有：新华夏构造、祁吕贺兰山字型构造东翼、近东西向的构造及体系不明的北西向构造。

（1）新华夏系构造

在该构造体系内发育的断裂和褶皱主要有：

①断裂

铁匠铺地堑：由两条平行的张扭性断裂组成，走向 295°- 300°，横切黄河，延伸 12km。南边走向 300°，倾向 30°，倾角 64°- 85°；北边走向 295°，倾向 200°，倾角 54°。两断裂相距 300-400m，中间地块下降，形成地堑。在铁匠铺村下降盘为上石盒子组地层，地堑两侧为太原组地层，推测最大断距大于 200m。

②褶皱

a天桥背斜：核向25°，核部为奥陶系地层，两翼为石炭系地层，长9km，宽3km，为平缓开阔的正常背斜，黄河从背斜轴通过。

b贾家峁—沙坪向斜：轴向 25°-30°，核部为石炭系地层，两翼为奥陶系地层。长约 18km，影响地层宽约4km，向斜平缓开阔，与天桥背斜相毗连。主要发育四组节理裂隙：① 20-30°∠70-80°；② 70-80°∠75-85°；③ 330-340°∠65-75°；④ 285-295°∠70-80°。

（2）黄河东岸—吕梁山西坡南北向构造主要分布于东庄墕—李家墕一线以西，东关—腰庄一线以南。断裂褶皱形迹微弱，分布零散，其主要有：

①桥头张性断裂

走向南北，断裂面倾向西，倾角 82°，断裂带上宽下窄，可见长度约 500m，断距 3m，切割奥陶系峰峰组地层。从形态和所处部位看，为纵张断裂。

②孙家沟张性断裂

与桥头断裂产生在同一经度，产状、性质相似，发生在奥陶系地层中，断面向西，倾角 85°，断裂可见长约400m。

3.新构造运动与地震

（1）新构造运动自喜山运动以来，保德县地区继承燕山期的基本格架，属于以升降运动为主体，表现为面状隆起与局部相对下沉。由于地壳的长期上升，区域水文网切割强烈，沿黄河干流与支流两岸，阶地明显，高差较大。朱家川河二级阶地高出河床 46m，阶地均为 Q3松散堆积物。东部石灰岩山区上升，西部黄河深切，两岸形成四级阶地，基岩顶面河流相砂砾石堆积物高出河床约 100m左右。黄河两岸支流悬谷发育，高达十几米至几十米，充分显示区域地壳上升强烈。

（2）地震

根据山西省地震局科研所资料，历史上全省大的地震几乎全部发生在盆地中，保德县地处晋西北黄土高原地区，全县强震不多，小震常有，没有发生过 5.5级以上的地震，历年地震情况统计见表（2-1）。按照《建筑抗震设计规范》GB 50011-2015，保德县抗震设防烈度为 6度，设计基本地震加速度值 0.05g。地震动反应谱特征周期值为 0.45s。

## 四、水文地质条件

地下水的赋存、运动和水质变化严格受地层、地质构造和地形的制约。不同类型的地下水，其富水性除构造因素外，随其地层岩性的差异而决定。概括为四大主要含水岩组和两大隔水层。

1、主要含水岩组

（1）碳酸盐岩裂隙岩溶水含水岩组

奥陶系中统碳酸盐岩含水岩组厚220m，岩性为中厚层状灰岩、白云质灰岩，属溶隙裂隙水，县境东部裸露区，裂隙岩溶发育，其余为埋藏型，主要接受大气降水及地表水的渗漏补给，为保德县主要含水岩组，其富水性从东至西渐增，到黄河岸边以泉的形式排入黄河。涌水量中东部单井涌水量5000—10000m³/d、黄河沿岸（铁匠铺到路铺）单井涌水量＞10000m³/d，而在铁匠铺施工的钻孔，孔深 150—280m，单孔自流量 19968.96-29721.2 m³/d。水质多为 HCO3—Ca·Mg型水，矿化度＜0.5g/L。

（2）碎屑岩夹碳酸盐岩类含水岩组

为石炭系一套海陆交互相沉积地层，厚 110—180m，主要含水层由其间的 3—4层灰岩及砂岩组成，灰岩单层厚 3m左右。该地层分布在保德县西部黄河沿岸，由西向东厚度变薄，直到灰岩出露区，碎屑岩全被剥蚀。可接受大气降水的直接补给，也可接受其它含水层的补给，受地形切割及构造影响，以泉的形式排泄，富水性普遍较小，泉流量一般为 0.1—1.0L/s。水质类型多为 HCO3—Ca·Mg型水，少数为 SO4·HCO3—Ca·Mg型水，矿化度一般＜0.5 g/L，PH值 7.0—8.0。

（3）碎屑岩类含水岩组

为二叠系、三叠系一套陆相碎屑岩，含水层主要由砂岩组成。该含水岩组含水空间以风化裂隙和构造裂隙为主，主要接受大气降水、地表水补给，除少部分地下水可能沿破碎带向深部运移外，大部分沿地层走向运移，在适当条件下，可以泉的形式排泄。单泉流量一般为 0.01—0.1L/s，为弱富水含水岩组。水质以 HCO3—Ca·Mg和HCO3—Ca·Na型为主，下石盒子组含煤地层出现少量 HCO3·SO4—Ca·Mg型水，矿化度多＜0.5g/L。

（4）松散岩类含水岩组本含水岩组分两个类型：即第四系冲积层孔隙水及第三系孔隙水。第四系孔隙水主要分布在黄河、朱家川河的漫滩及一级阶地，含水层以砂砾石为主，一般有 2—4层，单层厚 0.5—2.0m，由砂及粉质粘土相间组成，总厚 10—30m，水位埋深 0—5m。黄河河谷冲积层孔隙潜水水量丰富，单井出水量一般＞1000m³/d。第四系中更新统风积黄土和冲积、洪积砂砾石层局部含水。地下水以泉水形式在沟谷中排泄，流量一般为 0.1—1.0L/s。黄河冲积层孔隙水水质为 HCO3·SO4—Ca·Mg·Na型或 SO4·HCO3—Na·Ca型水，矿化度 0.58-1.3 g/L，PH值 6.0-7.6，总硬度10.3—30.5度。

第三系孔隙水主要分布于丘陵区沟谷地带，厚30—100m，粘土为良好的隔水层，钙质结核层和砂砾石层为主要含水层。富水性弱，水位埋深一般5—20m，最深可达80m。泉水流量一般＜0.1L/s，民井出水量一般＞10m³/d。水化学类型以 HCO3—Ca·Mg型为主，矿化度＜0.5g/L。

2、区域主要隔水层

（1）石炭系中统隔水层

由铝土页岩、铝质泥岩、泥岩、砂质泥岩等组成，阻隔下伏奥陶系裂隙岩溶水与上覆各含水层的水力联系。

（2）碎屑岩层间隔水层主要由具塑性的泥岩组成，成层状分布于各砂岩裂隙含水层之间，使各含水层垂向联系受阻。

## 五、工程地质条件

保德县地处晋西北黄土高原，黄土分布范围较广，第四系堆积物占总面积的 69.98%，西部山区和中部河谷为碎屑岩区，占总面积的 18.75%，东部山区为碳酸盐岩山区，占总面积的 11.26%。根据岩层的成因类型、结构和工程地质特征，区内的工程地质岩组划分为 3个大类，9个亚类，即软弱层状碎屑岩岩组，软弱、坚硬层状碎屑岩岩组，软硬相间层状砂页岩含煤岩组，坚硬层状碳酸盐岩岩组，软弱层状碳酸盐岩岩组，砂土，粘性土，特殊土，现将其工程地质基本特征分述如下。

1、软弱层状碎屑岩岩组（C+P+T）

该岩组广泛分布于保德县中西部山区、沟谷及黄河沿岸。包括石炭系本溪组页岩、铝土页岩、泥岩，太原组页岩、泥页岩、砂岩、煤层，山西组砂岩、砂质页岩、页岩、煤层，二叠系上、下石盒子组和石千峰组砂岩、泥岩、页岩、粘土岩以及三叠系的二马营组、和尚沟组、刘家沟组砂岩、泥岩等。砂岩容重为 2.33-2.75g/cm³，抗压强度13.6-85.6MPa，坚固系数1-9。泥岩容重为 2.33-2.67g/cm³，干抗压强度 11.6-43.8MPa，坚固系数 1-4。炭质页岩干抗压强度 2.8-42.7MPa。砂质泥岩干容重 2.6g/cm³，干抗压强度 47.8-78.6MPa，湿抗压强度 15.7-55.3MPa，坚固系数 4，软化系数 0.157。综观区内，该岩组岩体软硬相间，山上植被不发育，工程地质条件差，人类工程活动强烈，地质灾害发育较多。

2、软硬相间层状砂泥岩岩组（P）

该岩组分布于保德县中部，具体为东关镇南部、杨家湾镇东部 -桥头镇以西区域、孙家沟乡中部和南河沟乡中部。主要由二叠系山西组、下石盒子组、和上石盒子组地层组成，岩性为砂岩、泥岩。

3、软弱、坚硬层状碎屑岩岩组（T）

该岩组广泛分布于保德县西部黄河沿岸和南部山区、沟谷，具体为杨家湾镇、韩家川乡、林遮峪乡、南河沟乡和土崖塔乡。主要由三叠系的二马营组、和尚沟组、刘家沟组地层组成，岩性为砂岩、泥岩。

4、软硬相间层状砂页岩含煤岩组（C+P）

该岩组广泛分布于保德县中部和北部的山区和沟谷，具体为义门镇、东关镇、腰庄乡、桥头镇和孙家沟乡。包括石炭系本溪组页岩、铝土页岩、泥岩，太原组页岩、泥页岩、砂岩、煤层，二叠系的山西组砂岩、砂质页岩、页岩和煤层。

5、坚硬层状碳酸盐岩岩组（O）

该岩组广泛分布于保德县中东部山区，具体为窑洼乡和南河沟乡。主要由奥陶系中统峰峰组、上马家沟组、下马家沟组地层组成，岩性为石灰岩及白云质灰岩，均为块状构造，容重为 2.65-2.71g/cm³，干抗压强度 52.8-138.6Mpa，湿抗压强度 70.0-111.1Mpa，坚固系数8-9，软化系数 0.84-0.96。泥灰岩、泥质白云岩容重为 2.6-2.69g/cm³，干抗压强度64.8-103.0Mpa，湿抗压强度 60.0-93.8Mpa，坚固系数 5-7，软化系数 0.43-0.96，区内植被较发育，工程地质条件较好，人类工程活动少，地质灾害一般不发育。

6、软弱层状碳酸盐岩岩组（O+C）

该岩组广泛分布于保德县的北部和中部山区，具体为义门镇、尧圪台乡、窑洼乡、桥头镇、孙家沟乡和南河沟乡。包括奥陶系三山子组白云岩、白云质泥岩，马家沟组白云质泥（页）岩、泥灰岩、泥质白云岩、灰岩，石炭系本溪组页岩、铝土页岩、泥岩，太原组砂岩、铝土页岩、炭质页岩、砂质页岩、油页岩、生物碎屑灰岩、泥质灰岩、煤层。

7、砂土

该土体为第四系全新统（ Q4）冲、洪积物组成，岩性为砂卵砾石和砂层，砂、卵砾石成分为长石石英砂岩、泥岩、石灰岩等。分布于黄河、朱家川河及各级较大支流河谷中。一般为湿～稍湿，中密～密实，地基承载力标准值 250～300KPa，压缩系数小于 0.1MPa－1，属低压缩性土。对一般工程而言，为良好的天然地基。砂砾石土分布于河谷区，地势开阔、低缓，一般不易产生地质灾害。

8、粘性土

主要为新近系保德组红色粘土（ N2），其底部为砾岩，呈不整合覆盖于下覆地层之上，多于深切沟谷下部出露，和上部的离石黄土一起构成黄土梁峁地区的主体部分。土体质地较均一，压缩系数 0.02～0.082MPa－1，内聚力 3.92～9.51MPa，一般呈可塑～硬塑状态；砂砾石厚度不大，大小混杂，级配良好，呈半胶结状态。该土体工程地质性质较好，地基承载力 200～300KPa，为较好的天然地基。干燥时致密，较坚硬，透水性差，多构成局部隔水层。雨季，部分降水通过上部黄土层渗入，形成软化带，力学强度显著降低，导致斜坡沿黄土层与其接触面发生变形失稳。

9、特殊土

主要为第四系中、上更新统黄土（Q2+Q3），在全区广泛分布，按照形成时间分为新黄土（ Q3）和老黄土（ Q2），按照建造类型分为风积 -冲积黄土多层土体和冲积—坡积次生黄土单层土体。

新黄土（Q3）：新黄土几乎覆盖全区，厚度一般 5～10m，局部达 20m。颗粒成份以粉粒为主，矿物成份主要为石英、长石，黏土矿物含量少。据土工试验，天然含水量 2.5～23.3％，天然密度 1.39～1.83g／cm³，比重 2.68～2.72，天然孔隙比 0.748～1.198，液限 21.5～33.4％，塑限 15.4～22.0％，塑性指数 5.2～14.6％，压缩系数 0.005～0.132Mpa-1。新黄土的原生结构为均质结构，结构疏松，大孔隙发育。在黄土湿度变迁收缩作用影响下，产生垂直节理，形成了柱状体块裂结构。在斜坡地带，受风化、卸荷或滑移变形作用，产生“ X”形剪节理，局部形成楔形体块裂结构。天然状态下土体力学强度较高，但遇水后强度急剧降低，具崩解性和湿陷性。黄土湿陷，引起变形破坏，形成陷穴、落水洞等喀斯特地貌，为降水的汇集和快速入渗提供了通道，常导致崩塌、滑坡等地质灾害的发生。

老黄土（ Q2）：分布于黄土梁峁地区，颗粒成份中黏粒含量明显高于新黄土，小于 0.005mm粒级大于 20%，夹数层古土壤及钙质结核层。据土工试验，天然含水量 9.0～29.5％，天然密度 1.46～2.03 g／cm³，比重 2.67～2.75，天然孔隙比 0.601～0.124，液限 25.5～34.4％，塑限 14.2～21.6％，塑性指数 7.0～15.6％，压缩系数 0.002～0.076Mpa-1。老黄土垂直节理、构造节理、滑塌节理以及风化节理普遍发育，形成了部依次发育内倾、垂直和顺坡向的节理。黄土风化节理主要是由垂直节理和构造节理经风化作用张开、加宽和扩宽而形成；若因水冻结胀裂等作用而风化，则多呈柱状或碎块状；若因昼夜温差变化作用，则形成为板片或不规则的扁平小块。黄土风化节理方位没有规律性，其密度由表面向土体深处较为快速地减小，坡体常有剥落、掉土现象，甚至发生崩塌灾害。黄土滑坡崩塌节理同基岩崩塌节理裂隙没有明显的发育相关关系，且基岩崩塌远没有黄土不稳定斜坡发生崩塌的频率高。

风积-冲积黄土多层土体：主要组成为离石黄土、马兰黄土，广泛分布于全区黄土梁、峁区、覆盖在梁、峁顶部、坡面及阶地堆积物的表面，为黄土层夹多层古土壤层，土体结构均匀，强度由上至下渐高，孔隙度渐小，具湿陷性。尤其是上部马兰黄土，垂直节理发育，孔隙度大，疏松，易产生崩塌地质灾害。

冲积—坡积次生黄土单层土体：主要为次生黄土组成，分布于河谷二、三级阶地及冲沟底部，土体结构不均匀，疏松大孔隙，夹粉砂、细砂薄层，易导致地基不均匀沉降，富含水易浸润坡脚，诱发滑坡等地质灾害。

## 六、植被概况

1、植被类型

（1）森林

保德县的森林面积为6.61312万亩（用材林33522.2亩，天然林2068.6亩，人工林31453.6 亩，经济林14723.8亩，防护林 17885.3亩），灌木林4.1278万亩，疏林地6750.5亩，未成林造林地 1.8272万亩，苗圃799.7亩，森林覆盖率8.9%。木材蓄积量9.92万立方米。果园8172.83亩，零星植树78.68万株。未利用地27.51763万亩（内荒山荒坡224135.5亩）。

（2）草地本县草地分为三个类型：天然草地、匹边草地和人工草地。天然草地面积为67618.17亩，平均亩产量512斤。其中：山地灌丛类草地4460亩，亩产草 341斤；山地草原类草地为 38653.17亩，亩产草543斤；疏林地类草地 24505亩，亩产草 447斤。匹边草地面积为85632亩，总产草量为4478.6万斤。人工草地面积为8364.61亩，亩产草910斤。在人工牧草中，苜蓿占70%以上，其余为草木栖聚合草、沙打旺。

2、林种树种

保德县的林种主要分为天然次生林和人工林。

（1）天然次生林

天然次生林的类型为乔木和灌木，乔木主要有：侧柏、山杨、白桦、柞树、山桃、山杏；灌木主要有：沙棘、美蔷薇、黄刺玫、柠条、荆条。

（2）人工林

人工林的类型为木材林、灌木林和经济林。

木材林包括针叶林和阔叶林。针叶林主要有：油松、落叶松、雪松、云杉、侧柏；阔叶林主要有：柳（旱柳、垂柳、龙须柳）、杨（青杨、北京杨、加拿大杨、合作杨、小叶杨、山杨、钻天杨、箭杆杨）、榆（本地榆、河南钻天榆）、槐（国槐、刺槐）及臭椿、白腊、复叶槭、桑、杜仲、火炬、泡桐、梧桐、五角枫、合欢、皂角等。灌木林主要有：柠条、卧柳（白柳）、红柳、紫穗槐。经济林分为木本粮油树和水果树。木本粮油树主要有：红枣、核桃、沙枣、黑椋子。水果树主要有：沙果、苹果、梨、海棠、海红、桃、杏、李、葡萄。

3、分布特征

天然次生林集中分布于县境东部低山区。人工林全县均有分布。比较集中成片的有：腰庄梁至岳家里梁一带，用于防风固沙。主要有“小老头”杨树和刺槐；五楼沟至高地一带，用于防风固沙，调节气候候，蓄积木材。主要是油松、落叶松，其次是合作杨；小圪堆至石塘一带，用于防风固沙。主要是刺槐。牧塔至牙前塔、孙家沟至青草沟也有小片刺槐；黄河沿岸的防护林多为合作杨和河南榆；公路两旁旁多为合作杨。枣林集中在韩家川乡、林遮峪乡、冯家川乡的沿黄河岸边的村子。果园集中在杨家湾乡的霍家梁、孙家梁、段家沟、郭家湾等村和窑洼乡的东局村。

## 七、人类工程活动特征

保德县的人类工程经济活动非常活跃，主要包括以下 2个方面：

1、矿产资源开发保德县矿矿产资源丰富，现已探明资源储量的有煤、铁矾土、铝土矿、高岭岭石、油页岩、煤层气等。煤炭资源得天独厚，分布面积为550.3km²，占全县国土面积的555.2%，具有煤质好、埋藏浅、杂质少、易开采等特点，煤炭储量14.98亿t，基础储量24.998亿t，资源量46.055亿t，查明资源储量为72.88亿t；铝土矿储量00.25亿t，基础储量00.28亿t，资源量1.335亿t，查明资源储量为1.63亿t；建筑筑石料用灰岩资源量00.25亿t，查明资源储量为0.677亿t；此外还有较为丰富的高岭石、油页岩等。在资源开开采过程中形成的采空区造成大面积的地面塌陷、裂缝，使多个村庄的房屋、耕地以及公路等发生塌陷、裂缝。地下水位大幅度下降，小泉、民井干涸。

2、城市建设

实施城市建设行动。实施环境整治工程，深化“两下两进两拆双修一提升”专项行动，提升城市精细化管理水平。实施风格塑造工程，以县城中心区和主干街路沿线区域为重点，优化城市设计，美化城市形象，形成独具保德地域特色的城市景观。实施路网畅通工程，合理规划路网架构，启动新城区路网完善项目，在汽车站外河畔、同舟广场外河畔建设两座无障碍人行天桥，继续优化城区交通。实施老旧小区改造工程，重点做好水电路气网等市政基础设施及建筑节能改造，推进小街小巷整治，增设停车位，解决好市政设施老化、道路拥堵和停车难等问题。实施“城市客厅”打造工程，以公共建筑集中区、大型商贸区为重点，建设一批高品质特色片区。实施城市文脉保护工程，启动一二〇师独二旅驻地旧址保护工作，保护县城濒危文物、革命文物和历史建筑。实施海绵城市建设工程，加快完善排水防涝和雨水调蓄设施，改善县城道路排水，提高雨水就地消纳利用水平。实施智慧城市建设工程，推动“媒体+政务+服务”深度融合，加快实现城市管理智能化。实施文明城市建设工程，以省级文明县城创建为重点，广泛开展“保德好人”和道德模范评选活动，开展形式多样的文明实践志愿服务活动，不断提升居民生活幸福指数。

# 二、地质灾害防治工作面临的形势

## （一）地质灾害现状

### 1、地质灾害发育特征

⑴地质灾害点的确认

保德县地质环境条件复杂，人类工程活动强烈，地质灾害比较发育，具有点分布广、危害大的特点。地质灾害隐患类型主要有崩塌、滑坡、泥石流及地面塌陷四种。

本规划地质灾害及隐患的分布、成因类型、规模及危害、潜在损失等以保德县2020年12月30日山西省地质灾害监测预警系统地质灾害资料为基础，参考2017年保德县地质灾害详细调查报告及截至2020年12月地质灾害排查成果，由“十三五”期间原110处地质灾害隐患点灭失5处隐患点，最终“十四五”期间确定保德县地质灾害点105处，确认了其影响范围和威胁对象。

⑵地质灾害类型

保德县发育的地质灾害类型有：滑坡、崩塌、泥石流及地面塌陷四大类，地质灾害点共105处，其中，滑坡22处，占地质灾害点总数的20.95%；崩塌58处，占地质灾害点总数的55.24%；地面塌陷23处，占地质灾害点总数的21.90%；泥石流2处，占地质灾害点总数的1.91%。见表1-1保德县地质灾害(隐患类型)统计表。

表1-1   保德县地质灾害隐患统计表

| 类型 | 滑坡隐患点 | 崩塌隐患点 | 地面塌陷隐患点 | 泥石流隐患点 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数目（处） | 22 | 58 | 23 | 2 | 105 |
| 百分比（%） | 20.95 | 55.24 | 21.90 | 1.91 | 100.00 |

⑶地质灾害规模

①规模分级标准

滑坡、崩塌、泥石流地质灾害隐患点规模等级划分按照《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T0221-2006)附录A确定，地面塌陷隐患点规模等级划分按照《县(市)地质灾害调查与规划基本要求》实施细则中分级标准确定(表1-2)。

表1-2  地质灾害隐患点灾害规模等级分级表

| 灾种 致灾因素 |  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 崩塌(危岩体) | 体积(104m³) | ＞100 | 100-10 | 10-1 | ＜1 |
| 滑坡 | 体积(104m³) | ＞1000 | 1000-100 | 100-10 | ＜10 |
| 泥石流 | 一次堆积总量(104m³) | ＞100 | 100-10 | 10-1 | ＜1 |
| 地面塌陷 | 变形面积(km²) | ＞10 | 1-10 | 1-0.1 | ＜0.1 |

②地质灾害规模等级

地质灾害隐患点规模等级统计：规模等级特大型1处、大型1处，均为泥石流，占地质灾害总数1.90%；规模等级中型23处，其中滑坡3处，地面塌陷20处，占地质灾害总数21.91%；规模等级小型80处，其中崩塌58处，滑坡19处，地面塌陷3处，占地质灾害总数76.19%。详见表1-3。

表1-3  地质灾害隐患规模统计表

| 灾种 规模 | 地面塌陷(处) | 泥石流(处) | 滑坡(处) | 崩塌(处) | 合计(处) | 百分比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特大型 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.95 |
| 大型 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.95 |
| 中型 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | 21.91 |
| 小型 | 3 | 0 | 19 | 58 | 80 | 76.19 |
| 合计(处) | 23 | 2 | 23 | 58 | 105 | 100 |

⑷地质灾害分布

保德县地质灾害隐患点具有分布广、危害大的特点，其中以崩塌、滑坡、泥石流为主，地质灾害集中发育于高中山区、黄土丘陵区以及采矿工程强烈区，保德县辖11个乡镇，其中地质灾害点分布于10个乡镇，按乡镇分布情况统计：冯家川乡现状条件下无地质灾害隐患。义门镇地质灾害隐患点最多，共计20处，其中崩塌11处，滑坡4处，地面塌陷5处，占地质灾害总数19.05%；孙家沟镇其次，共计18处，其中崩塌10处，滑坡6处，地面塌陷2处，占地质灾害总数17.14%；东关镇15处，其中崩塌6处，滑坡4处，泥石流2处，地面塌陷3处，占地质灾害总数14.29%；桥头镇15处，其中崩塌8处，滑坡4处，地面塌陷3处，占地质灾害总数14.29%；腰庄乡13处，其中崩塌6处，滑坡2处，地面塌陷5处，占地质灾害总数12.38%；林遮峪乡8处，其中崩塌6处，滑坡2处，占地质灾害总数7.26%；南河沟乡6处，其中崩塌1处，滑坡1处，地面塌陷4处，占地质灾害总数5.71%；韩家川乡5处均为崩塌，占地质灾害总数4.76%；杨家湾镇4处，其中崩塌3处，滑坡1处，占地质灾害总数3.81%；土崖塔乡1处为滑坡，占地质灾害总数0.95%。详见表1-4。

表1-4   地质灾害隐患分布统计表

| 乡镇 | 崩塌 | 滑坡 | 泥石流 | 地面塌陷 | 合计 | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 义门镇 | 11 | 4 | 0 | 5 | 20 | 19.05 |
| 孙家沟镇 | 10 | 6 | 0 | 2 | 18 | 17.14 |
| 东关镇 | 6 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14.29 |
| 桥头镇 | 10 | 1 | 0 | 4 | 15 | 14.29 |
| 腰庄乡 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 12.38 |
| 林遮峪乡 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7.62 |
| 南河沟乡 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5.71 |
| 韩家川乡 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.76 |
| 杨家湾镇 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.81 |
| 土崖塔乡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.95 |
| 冯家川乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 58 | 22 | 2 | 23 | 105 | 100 |

### 2、地质灾害潜在危害

保德县受潜在地质灾害威胁主要来自于滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷，威胁总人口约为14140人，威胁财产总额约54233.5万元。

滑坡主要威胁房屋、耕地、公路及行人、过往车辆的安全，受威胁人数为666人，威胁财产3609万元；

崩塌主要威胁房屋、公路及行人、过往车辆的安全，受威胁人数为248人，威胁财产1550.5万元；

泥石流主要威胁房屋、耕地、道路等，受威胁人数为12650人，威胁财产46000万元；

地面塌陷主要威胁房屋、耕地、道路等，受威胁人数为591人，威胁财产3074万元。

3、地质灾害隐患点灾情和险情

本规划所称的地质灾害灾情是指地质灾害所造成的危害，采用地质灾害造成的“死亡人数”和“直接经济损失”进行评价。

本规划所称的地质灾害险情是指地质灾害隐患的潜在危害，采用地质灾害隐患“受威胁人数”和“潜在经济损失”（威胁财产数）进行评价。

（1）灾情和险情分级标准

地质灾害（隐患）灾情和险情分级，参照国务院2006年1月13日发布实施的《国家突发地质灾害应急预案》中的分级标准进行分级(表1-5)。

表1-5  地质灾害隐患点灾情和险情等级分级表

| 灾种 规模 |  | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灾情 | 因灾死亡和失踪人数(人数) | ＞30 | 30-10 | 10-3 | ＜3 |
|  | 直接经济损失(万元) | ＞1000 | 1000-500 | 500-100 | ＜100 |
| 险情 | 受地质灾害威胁需搬迁转移人数(人数) | ＞1000 | 1000-500 | 500-100 | ＜100 |
|  | 潜在可能造成的经济损失(万元) | ＞10000 | 10000-5000 | 5000-500 | ＜500 |

（2）地质灾害险情

地质灾害隐患点险情等级统计：险情等级特大型1处、大型1处，均为泥石流，占地质灾害总数1.90%；险情等级中型4处，均为滑坡，占地质灾害总数3.81%；险情等级小型99处，其中崩塌58处，滑坡18处，地面塌陷23处，占地质灾害总数94.29%。见表1-6地质灾害隐患险情统计表。

表1-6    地质灾害隐患险情统计表

| 规模 灾种 | 地面塌(处) | 泥石流(处) | 滑坡(处) | 崩塌(处) | 合计(处) | 百分比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特大型 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.95 |
| 大型 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.95 |
| 中型 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3.81 |
| 小型 | 23 | 0 | 18 | 58 | 99 | 94.29 |
| 合计(处) | 23 | 2 | 23 | 58 | 105 | 100 |

## （二）地质灾害发展趋势预测

### 1、地质灾害发展趋势预测的依据

地质灾害发展趋势预测，从地质灾害隐患现状着手，按成因类型分析了发展趋势。

### 2、地质灾害发展趋势预测

(1)自然因素形成的地质灾害隐患发展趋势预测

保德县自然地质环境脆弱，地形起伏，沟谷纵横，植被稀少，地质构造复杂，季风气候造成夏季、秋季降水相对集中，加上春季冻融作用，为泥石流、滑坡、崩塌等自然灾害的形成提供了有利条件。据气象预测，本世纪前期市境内降水分布不均，局地暴雨时有发生，气象变化趋于活跃，强降雨引发自然地质灾害的可能性增大。

自然因素形成的泥石流分布于东关镇梅花沟、铁匠铺炭窑沟。地形坡度较大，高差较大，为泥石流的形成提供了动力因素，沟谷内由于两侧山体风化、流水搬运堆积了大量的松散堆积物，为泥石流形成提供了较丰富的物源，遇有强降雨，易引发泥石流，对沟口及下游居民生命财产和保德县城等构成威胁。

自然因素形成的崩塌、滑坡主要分布于孙家沟镇、腰庄乡。黄土粱峁区地形陡峭，前缘临空，在强降雨、春季冻融等因素影响下，黄土边坡极易崩落滑动。山区基岩在长期风化、剥蚀作用下，岩体裂隙增加，稳定性差，在强降雨、振动等因素影响下，岩块时有崩落，沿岩层层面、节理面等软弱结构面极易滑动。预测规划期内崩塌滑坡地质灾害的发生呈加剧趋势。

(2)人为因素形成的地质灾害隐患发展趋势预测

与地质灾害有关的人类工程活动主要包括矿山开采、修路切坡与宅基地建筑开挖切坡工程等。

①矿山开采诱发地质灾害趋势预测

截至2020年底全县主要开发矿种有煤、建筑石料用灰岩等。全县目前已存在的井工煤矿，为采矿引发地质灾害高易发区，地面塌陷地质灾害发育。随着矿山生产规模的扩大，预测采矿活动引发和加剧地面塌陷等地质灾害呈上升趋势，同时采动区地面变形、弃渣堆放引发滑坡、崩塌、泥石流等次生地质安全隐患亦呈上升趋势。

②工程建设与切坡修路诱发地质灾害发展趋势预测

随着高速路网的全面建成，国道、省道公路升级，县、乡级公路改造完善，城市环城路、旅游景区、农林产业区、工业园区公路建设及连通，铁路的建设，城乡建设方面农村新型社区全面推进，城乡基础设施更加完善，城市面貌明显改观。同时，在地形坡度较陡及岩土体工程地质条件较差地段切坡修路、切坡建房建窑多形成高陡边坡，边坡稳定性差，崩塌、滑坡地质灾害时常发生，这类地区是地质灾害的多发区。随着公路铁路建设、城市改造、乡村新址建设和改造等工程项目的陆续实施，对地质环境条件的改造和影响不断增强，预测修路、建筑切坡引发的崩塌、滑坡灾害呈上升趋势。

# 三、规划指导思想、基本原则和目标

## （一）规划目标任务中指标的确定

保德县现有地质灾害隐患点105处，地质灾害发育的灾种多、分布分散，本规划期内不可能将其全部治理。按照隐患点现状、威胁状况及险情分级，在综合考虑规划期内可能投入的地质灾害防治资金和专项整治规划基础，以及地质灾害隐患点防治实施的可行程度上确定规划期目标指标。规划期内部署地质灾害工程治理项目7项、采煤沉陷区搬迁治理工程2处、地质灾害隐患点搬迁1处。

## （二）地质灾害防治工程的确定

⑴地质灾害防治工程部署原则

①依据本规划目标任务，提出地质灾害防治工程；

②遵循“以人为本”优先安排对人民生命财产安全和经济社会发展影响大、危害重、治理搬迁效益显著的地质灾害隐患点。

⑵地质灾害防治工程的确定

依据区内地质灾害隐患点现状和防治工程部署原则，结合省财政支持、忻州市财政支持、保德县财力状况、地质灾害防治领导组办公室及有关部门、乡镇意见，确定本规划期防治工程7处、采煤沉陷区搬迁治理工程2处、地质灾害隐患点搬迁1处。详见表2-1、2-2。

表2-1  地质灾害治理工程计划表

| 编号 | 项目名称 | 规划年度安排 | 受威胁人数和财产 | 地质灾害点险情 | 地质灾害点规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅花沟泥石流 | 2023-2025 | 威胁人数：1.2万人 | 特大型 | 特大型 |
|  |  |  | 财产：39000万元 |  |  |
| 2 | 韩家川乡柴家湾北沿黄公路边 | 2023 | 流动人口及过往汽车 | 小型 | 小型 |
| 3 | 韩家川乡寨沟村鸭子嘴沿黄公路边 | 2024 |  | 小型 | 小型 |
| 4 | 韩家川乡韩家川村沿黄公路边 | 2023 |  | 小型 | 小型 |
| 5 | 杨家湾镇石圪垯村沿黄公路 | 2024 |  | 小型 | 小型 |
| 6 | 义门镇贾家峁同舟饭店 | 2023年 | 威胁人数：600人 | 中型 | 中型 |
|  |  |  | 财产：1200万元 |  |  |
| 7 | 义门镇郭家堎 通村公路旁 | 2021年 | 流动人口及过往汽车 | 小型 | 小型 |

表2-2  地质灾害搬迁避让年度计划表

| 编号 | 规划年度安排 | 县市 | 地质灾害隐患点行政位置 | 地质灾害隐患点规模 | 威胁户数 | 威胁人数 | 威胁财产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (万元） |
| 1 | 2021 | 保德县 | 桥头镇炭峪沟村 | 小型 | 3 | 9 | 6 |
| 2 |  |  | 义门镇荣家沟村 | 小型 | 3 | 0 | 90 |
| 3 |  |  | 腰庄乡赵家峁村 | 小型 | 198 | 490 | 290 |

# 四、地质灾害易发程度分区和防治分区

## （一）地质灾害易发程度分区

### 1、分区原则

地质灾害易发区指具备地质灾害发生的地质构造、地形地貌和气候条件，容易或者可能发生地质灾害的区域。地质灾害易发区主要依据地质环境条件，结合地质灾害现状和人类工程活动划定。本规划地质灾害易发区划分主要依据以下原则：

（1）以保德县地质灾风险评价与区划成果为主，结合省、市规划，对之综合分析，考虑全县分区的完整性。

(2)以主要地质灾害发育程度为主、兼顾地质环境背景条件、人类工程活动对地质环境的影响程度的原则。

(3)综合分析地质灾害发生因素，以主导作用来划分的原则。

(4)在各个级别易发区内以自然地理、地质灾害类型为依据进行亚区划分的原则。

（5）人口居住的密度及人类活动密级场所。

### 2、分区方法

地质灾害易发区主要依据地质环境条件，以定性分析为主、定量分析为辅，参考2017年保德县地质灾害详细调查报告及风险评价地质灾害易发程度分区成果、地质灾害现状和人类工程活动，划定地质灾害易发区分为高易发区、中易发区、低易发区三类。

### 3、分区结果

本次规划将保德县地质灾害易发程度划分为高易发区、中易发区和低易发区3个区；中易发区划分为1个区；低易发区划分为1个区，详见表3-1。

表3-1   地质灾害易发程度分区表

|  | 主要分布位置 | 面积（km²） | 占百分比（%） | 分布范围及发育特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |
| 地质灾害高易发区（A） | 保德县西北部及中部，东关 镇、杨家湾镇东部、腰庄乡、 义门镇西北部、桥头镇中部、 孙家沟镇中上部、孙家沟镇中下部、南河沟乡中部、黄河沿岸 | 355.24 | 35.68 | 该区共分布97个地质灾害隐患点，以滑坡、崩塌、地面塌陷为主，规模以中小型为主，分别为崩塌54处、滑坡18处、地面塌陷23处类。区域还发育有2处泥石流，规模分别为大型和特大型。 |
| 地质灾害中易发区（B） | 杨家湾镇西南部、韩家川乡、林遮峪乡、桥头镇西南部、孙家沟镇西部、南河沟西部、土崖塔乡和冯家川乡 | 330.62 | 33.20 | 该区共分布7个地质灾害隐患点，以滑坡、崩塌为主，规模以中小型为主。分别为崩塌3处、滑坡4处地质灾害类型 |
| 地质灾害低易发区（C） | 除高易发区、中易发区以外区域 | 309.84 | 31.12 | 该区地质灾害共分布1个崩塌地质灾害隐患点，规模为中小型。 |

## （二）地质灾害防治分区

### 1、分区原则

(1)以地质灾害易发程度分区为基础，结合忻州市国民经济和社会发展规划，遵循“以人为本”的原则；

(2)按就高就近的分区原则；

(3)以地质灾害大小、发生的频率、危害程度及对社会环境和社会经济

影响不同的分区原则。

### 2、分区方法

地质灾害防治分区根据全县地质灾害易发程度、地质灾害类型、发育程度及人类工程活动特点和需要保护的对象确定。通过对地质灾害易发区内人口密集居住区(城市、集镇、村庄)、重要基础设施(交通干线、通信工程、水利工程、电力工程)、重要经济区(支柱产业开发区、大中型工矿区)、风景名胜区(自然景点、文化遗产、地质遗迹)、重要农业区(基本农田保护区、特色农业区)等所区域的调查，将存在不同等级危险的区域划分为重点防治区、次重点防治区、一般防治区三类。

### 3、分区结果

本次规划将保德县地质灾害防治划分为重点防治区、次重点防治区、一般防治区3个大区，详见表3-2。

表3-2  地质灾害防治分区表

| 分区 及代号 | 亚区名称及代号 | 面积(km²) | 占百分比(%) | 分布范围及防治重点 | 主要防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重 点 防 治 区 (Ⅰ) | 保德县西北部及中部，东关 镇、杨家湾镇东部、腰庄乡、 义门镇西北部、桥头镇中部、 孙家沟镇中上部、孙家沟镇中下部、南河沟乡中部、黄河沿岸 | 344.23 | 34.51 | 该区地貌类型主要为黄土丘陵，发育的地质灾害隐患类型主要为滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷。该区地质灾害防治重点是村庄、厂矿、S249省道、G338国道、沙保线、朱庙线、孙桥线及其它乡村道路 | 群测群防搬迁避让治理工程 |
| 次 重 点 防 治 区 (Ⅱ) | 杨家湾镇西南部、韩家川乡、林遮峪乡、桥头镇西南部、孙家沟镇西部、南河沟西部、土崖塔乡和冯家川乡 | 335.77 | 33.66 | 该区地貌类型主要为低中山，发育的地质灾害隐患类型主要有滑坡、崩塌。该区地质灾害防治重点是村庄、S249省道、G338国道、桥西线及其它县乡道路。 | 群测群防搬迁避让治理工程 |
| 一 般 防 治 区 (Ⅲ) | 南河沟乡东部、孙家沟镇东部、桥头镇东部 | 317.5 | 31.83 | 该区地貌类型主要为中高山，区内矿业活动强烈，现有地质灾害隐患类型主要有滑坡、崩塌。该区地质灾害防治重点是村庄、G338国道及其它乡道路。 | 群测群防 |

四、地质灾害防治规划

## （一）地质灾害防治工作部署

地质灾害防治任务主要包括地质灾害调查评价、监测预警体系建设、应急防治体系建设、综合治理和地质灾害防治能力建设五个方面。根据我县不同区域经济社会发展水平，在地质灾害重点防治区、次重点防治区和一般防治区合理配置非工程措施与工程措施，突出群测群防、监测预警。

### 1、地质灾害调查评价工程

开展地质灾害年度“三查”。县自然资源主管部门会同住建、交通、水利、教育、文旅等部门继续进行地质灾害年度“三查”（汛前排查、汛中巡查、汛后核查），定期组织开展新增地质灾害隐患点调查工作等，全面准确地掌握地质灾害的现状，为工程建设规划布局及地质灾害防治提供依据。

开展地质灾害风险调查评价。开展全县地质灾害风险调查评价工作，开展孕灾地质条件、承灾体调查，判识地质灾害隐患，总结调查区地质灾害发育分布规律，分析地质灾害成灾模式。开展地质灾害易发性、危险性和风险评价，编制地质灾害风险调查评价相关图件。建立动态更新的地质灾害空间数据库，基本掌握保德县地质灾害风险底数。提出地质灾害风险管控对策建议，为防灾减灾管理、国土空间规划和用途管制等提供基础依据。

重点加强公路、铁路沿线、水库岸坡地质灾害风险调查评价。交通部门重点加强公路、铁路沿线崩塌、滑坡、泥石流地质灾害及隐患的现状调查治理。新建、改建公路、铁路应按有关规定进行地质灾害危险性评估，从源头上预防地质灾害。水利部门重点加强地质灾害高、中易发区内水库岸坡、库坝安全的地质灾害及隐患的现状调查，评价其稳定性、危害程度，为治理提供依据。

重点加强中小学校地质灾害风险调查评价。在保德县地质灾害风险调查评价成果基础上，全面开展受地质灾害威胁的中小学校舍摸底调查工作，对排查出威胁中小学校舍的地质灾害隐患点，要及时向保德县领导小组汇报和沟通，纳入中小学校舍安全工程。

重点加强矿山地质灾害风险调查评价。综合利用地质灾害风险调查成果、矿山地质环境保护与恢复治理规划、采煤沉陷区详细调查等成果，开展全县非金属矿山地质灾害专项调查，全面掌握矿山地质灾害的空间分布、孕灾地质条件、危险性和危害程度。

编制保德县级地质灾害“十四五”防治规划。根据省、市地质灾害防治规划，由保德县自然资源主管部门和发展计划部门，会同应急管理、生态环境、交通、水利、住建等相关部门，委托有地质灾害防治工程勘查资质的单位，编制完成保德县级地质灾害“十四五”防治规划。地质灾害防治规划由县人民政府审批后实施，并报市自然资源主管部门备案。经批准的地质灾害防治规划为今后县城总体规划、土地利用总体规划和矿产资源规划等规划奠定一定基础。

### 2、监测预警体系建设

（1）突发性地质灾害群测群防体系建设

完善县、乡(镇)、村三级地质灾害群测群防网络，做到县有监测站，乡镇有负责人，行政村有具体责任人，每个隐患点有专人监测。群测群防人员配备卷尺、钢钉、油漆、简易手持GPS、手持监测数据发射器、手提扩音器、报警铜锣、手电筒、雨衣、雨靴、记录本和滑坡无线裂缝伸缩仪等基本装备。

依托地质灾害风险调查、核查成果，基于计算机网络技术、集成全县105处地质灾害群测群防隐患点的防灾预案、防灾工作明白卡、避险明白卡及地质灾害群测群防监测的县、乡、村三级监测体系和监测责任人姓名、工作单位、联系电话等信息，形成群测群防信息管理、交流和发布的信息化平台，实现地质灾害群测群防信息的网上浏览和动态更新。

为了提高群测群防水平，保德县每年举办一次县、乡、村三级地质灾害监管人员、防治责任人、监测人及骨干群众组成的地质灾害防灾知识、技能培训，并以不同形式向群众开展防灾、避灾宣传工作。开展地质灾害防灾知识和避险技能宣传教育，每年组织开展地质灾害简易监测技术培训2次。

（2）突发性地质灾害群专结合监测预警和专业监测预警体系建设

在群测群防监测的基础上，通过配备普适型设备实现地表变形与降雨等关键指标的自动化监测与预警工作，选择保德县选择风险等级较高、尚没有实施搬迁和治理的地质灾害隐患点，不平均部署成本低、实用性强的普适型地质灾害监测仪器，共计22处。选择2处成灾机理典型、稳定性差、风险等级高且难以实施工程治理、避险移民搬迁的崩塌滑坡泥石流等地质灾害隐患点，开展以位移、应力、地下水、降雨等因素为主的立体综合监测，通过布设专业监测仪器进行实时自动化监测，对监测数据实时分析，研究地质体变形发展趋势，最大限度对可能发生的地质灾害适时发出预警预报信息，为避险决策提供技术支撑。

（3）地质灾害气象风险预警体系建设

加强与气象、水利等相关部门的协作和信息共享。完善地质灾害气象风险预警系统，不断总结经验，改进预测预报技术方法，进一步规范风险预警工作程序。积极开展滑坡、泥石流地质灾害的气象预报预警科学技术研究，初步确定主要泥石流隐患沟谷的临界降雨量，建立地质灾害预报预警信息反馈机制，修正预测预报标准，不断提高监测预报精度和准确率。借助更为精准的先进技术，逐步实现在汛期，特别是遭遇严重灾害性天气时，能根据雨情变化，对重大地质灾害隐患点进行实时监测、快速评价、及时预警，切实保障人民生命财产安全。

### 3、应急防治体系建设

县政府完善地质灾害应急机构和专家队伍的建设，明确保德县技术支撑单位，对应急体系的建设给予技术支持。保德县政府成立地质灾害应急专家队伍，负责对隐患点的核查、巡查、监测等技术工作进行指导，对灾害体成因、发展趋势、威胁范围等做研判分析并向主管部门提出应急处置，采取有效措施。

地质灾害易发区有关乡镇、行政村要组织建立一支机动、高效、富有战斗力的应急抢险救灾队伍，做好地质灾害应急的各项准备工作，灾害发生时随时抢险。

地质灾害应急机构在汛期要完善应急值守工作制度、交接班制度、信息报送制度，特别要注意信息的时效性和准确性，利用各种媒体及时发布地质灾害预警信息和启动应急响应，做到早发现早处置，最大限度地预防和减少人民生命财产的安全和损失。

按照《地质灾害防治条例》要求，规划期内保德县政府要组织进行至少每年一次突发性地质灾害应急抢险训练和实战演练。

### 4、综合治理

⑴地质灾害防治工程部署原则

依据本规划目标任务，遵循以人为本，优先安排对人民生命财产安全和经济社会发展影响大、危害重、治理效益显著的地质灾害隐患点进行防治。

⑵地质灾害勘查防治工程的选择原则

对规模较小，危害程度较轻，以及新近发生、条件简单的地质灾害隐患点，依据轻重缓急，实施应急排险。对规模较大、稳定性差、具严重危害性和危险性的地质灾害隐患点，都要按灾害体规模大小，选择有相应资质的勘查单位进行勘查治理。对治理工程费用高、技术难度大且自然环境条件差、不适宜人居的地质灾害隐患点，采用搬迁避让措施。

⑶地质灾害勘查防治工程

按照上述原则，根据保德县地质灾害隐患威胁人口数以及可投入的实际治理资金，规划期内初步确定的地质灾害治理项目7个（见表2-1），避让搬迁3处（见表2-2）。

### 5、地质灾害防治能力建设

1、全面提升基层地质灾害防御能力

强化人员培训。对各级各部门地质灾害防治人员进行年度地质灾害防治知识和避险技能培训，进一步提升防治人员的能力素质。

加大宣传力度。利用会议、广播、电视、短信、微信、微博、报纸、宣传栏、宣传册、挂图、光碟和发放明白卡等方式宣传地质灾害防治知识，做到进村、入户、到人，进一步增强全社会的灾害风险防范意识和提高识灾防灾能力。

加强应急演练。每年保德县开展一次地质灾害应急综合演练，进一步提高群众的避险自救能力和相关部门的地质灾害应急救援能力。

2、加强地质灾害防治信息化工作

继续完善地质灾害数据库的建设，加强地质灾害信息共享与服务，实现气象、水利、自然等相关部门的业务协作和互联互通，快速搭建应急通信平台，提升对突发性地质灾害信息的快速报送调度指挥能力，有效提升应急处置和服务社会能力。

3、建设全县多级联动的地质灾害信息平台。

完善地质灾害监测预警信息化标准体系，制定地质灾害人工监测技术规程和数据采集标准。建设多层级、多部门互联互通的全县地质灾害信息平台，为地质灾害防治管理和应急救援提供精准服务，全面提升我县地质灾害监测预警科技水平、信息化水平和高效的决策支撑能力。

4、加强地质灾害技术装备保障能力建设。

加强长量程三维激光扫描仪、智能无人机、高精度地基合成孔径雷达系统及车载地质灾害调查监测业务平台的配置，增加地质灾害调查监测数据采集与处理分析技术装备，加强地质灾害野外专业技术用车保障，提升我县地质灾害应急防治能力。

## （二）地质灾害防治工程投资匡算及资金筹措

### 1、地质灾害防治工程经费匡算

本期规划要投资的工程为基础性地质灾害防治工作投资和地质灾害防治工程投资两部分。

基础性地质灾害防治投资主要是指：地质灾害风险调查评价、地质灾害动态巡查、地质灾害监测预警体系建设、地质灾害应急防治体系建设、地质灾害防治宣传、培训等方面的投资。

地质灾害防治工程投资是指：7处地质灾害点治理工程的勘查、设计、施工等投资费用、3处地质灾害点搬迁避让。

### 2、经费估算

（1）基础性地质灾害防治按如下估算：

①地质灾害风险调查评价项目经费参照已完成招标保德县风险调查评价项目平均费用，按280万元估计；

②地质灾害 “三查”每年按20万元估计；

③普适型地质灾害监测点每处按10万元估计，专业100万；

④地质灾害监测预警体系建设每年按20万元估计；

⑤地质灾害应急防治体系建设每年按10万元估计；

⑥地质灾害防治宣传、培训每年按10万元估计。

（2）地质灾害治理工程经费估算

防治工程投资参照近年来我县实施的地质灾害防治工程的实际费用进行估算。

表4-4  防治工程费估算表

| 序号 | 工程费用或名称 | 概算价值（万元） | 资金来源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅花沟综合生态治理项目地质环境恢复治理工程 | 5674 | 县政府协调解决，神华保德煤矿投资 |  |
| 2 | 沿黄公路石圪垯、柴家湾、韩家川、寨沟村鸭子嘴崩塌段 地质灾害治理工程 | 2789.88 | 县级财政 |  |
| 3 | 义门镇贾家峁同舟饭店旁滑坡地质灾害应急治理项目 | 355 | 申请市级财政 |  |
| 4 | 义门镇郭家堎通村公路旁崩塌地质灾害应急治理项目 | 188 | 县级财政 |  |
| 合计 |  | 9006.88 |  |  |

（3）搬迁避让经费估算

桥头镇炭峪沟村张兰英家农村地质灾害搬迁避让参照上一轮已实施搬迁避让费用进行估算，约12.08万元/户，合计36.24万元，其中资金来源分别为：申请省级资金50%，市/县级财政各20%，农户出资20%。

义门镇荣家沟村与腰庄乡赵家峁村采煤沉陷区村庄搬迁避让根据以往企业搬迁经验进行估算，约15万元/户，本次规划搬迁201户，合计3015万元。

（4）规划期防治费用总额

本《规划》防治工程不代替地质灾害治理工程的勘查、评估，不能直接作为治理工程设计的依据。实际工程治理费用应在规划实施时，按有关规范进行项目勘察设计，准确确定治理工程方案和工程量进而按其工程量进行工程预算。

表4-5  忻州市保德县地质灾害防治费用估算表

| 序号 | 项 目 | 防治经费 (万元) | 资金筹措 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质灾害“三查” | 100 | 县级财政 |
| 2 | 普适型地质灾害监测点布设 | 220 | 申请省级资金 |
|  | 地质灾害专业监测点布设 | 200 | 申请省级资金 |
|  | 地质灾害监测预警体系建设 | 100 | 市级财政 |
|  | 地质灾害应急防治体系建设 | 500 | 县级财政 |
|  | 地质灾害防治宣传、培训 | 50 | 县级财政 |
|  | 地质灾害群测群防体系建设 | 250 | 县级财政 |
| 3 | 梅花沟综合生态治理项目地质环境恢复治理工程 | 5674 | 县政府协调解决， 神华保德煤矿投资 |
| 4 | 沿黄公路石圪垯、柴家湾、韩家川、寨沟村鸭子嘴崩塌段 地质灾害治理工程 | 2789.88 | 县级财政 |
| 5 | 义门镇贾家峁同舟饭店旁滑坡地质灾害应急治理项目 | 355 | 申请市级财政 |
| 6 | 义门镇郭家堎通村公路旁崩塌地质灾害应急治理项目 | 188 | 县级财政 |
| 7 | 农村地质灾害搬迁避让 | 36.24 | 申请省级资金 |
|  |  |  | 市/县级财政 |
|  |  |  | 农户出资 |
| 8 | 采煤沉陷区村庄搬迁避让 | 3015 | 采煤沉陷搬迁由企业出资 |
| 合计 |  | 13478.12 |  |

### 3、资金筹措

⑴地质灾害风险调查评价费用申请省及资金。

⑵地质灾害监测预警体系建设、地质灾害应急防治体系建设申请省级基金、地质灾害防治宣传培训县政府投入。

⑶因自然因素形成的地质灾害的防治经费，根据规模大小申请上级财政。地质灾害治理经费是特大型地质灾害的治理经费可申请国家财政补助；大型地质灾害的治理经费可申请省人民政府财政资金；中型地质灾害的治理经费申请市人民政府财政资金；小型地质灾害的治理经费由县人民政府从财政预算中列支。

⑷因工程建设等人为因素引发的地质灾害按照“谁引发，谁治理”的原则，危及辖区内铁路、公路、水利、矿山、企业等安全的地质灾害防治经费由其主管部门或受威胁单位负责筹资。

⑸地质灾害防治经费还可多方（矿产资源补偿费、采矿权出让价款等）、多渠道筹集。鼓励社会各界投身于地质灾害防治工程领域，本着“谁治理，谁受益”的原则给投资人以社会回报。

# 五、规划实施的保障措施

（一）加强组织领导，落实防治工作责任

坚持县政府在地质灾害防治工作中的主体责任地位，健全完善政府主导、部门分工协作的责任体系，进一步强化地质灾害防治组织管理工作。县、乡（镇）、村各级人民政府加强对地质灾害防治工作的领导，认真落实主体责任，把地质灾害防治工作列入重要议事日程，纳入政府绩效考核。县、乡（镇）、村各级政府主要负责人对本地县地质灾害防治工作负总责，要层层签订责任书，完善逐级负责制。自然资源主管部门要认真履行地质灾害防治的组织、协调、指导和监督职能；相关部门要按照职责分工，各司其职，切实抓好监测、巡查、预警、应急处置等各个环节的地质灾害防治工作。

（二）完善支撑体系，强化技术保障力量

引进、聘用专门人才，聘请专业技术支撑机构建设，组建县地质灾害防治专家系统，吸收先进的地质灾害防治理论和技术，提高地质灾害专业管理人员技术水平和应对突发性地质灾害的技术保障能力。积极引导，充分发挥技术支撑单位的作用，指导地质灾害应急抢险，协助制定防治措施和对策，为政府提供技术支撑，提高我县地质灾害防治综合能力和地质灾害危险性评估、地质灾害治理勘查设计水平，为我县地质灾害防治提供强有力的技术保障，保证地质灾害防治规划目标的实现。

（三）落实资金投入，保证地质灾害防治工作良性运转

将因自然因素造成的地质灾害根据规模大小申请上级资金，保障2025年前全面建成地质灾害调查评价体系、监测预警体系、综合治理体系和应急防治体系；保障本行政县域内地质灾害隐患能够治理、监测人员得到适当补助、宣传培训演练能够全面落实。要按照“谁引发、谁治理”的原则，采取有力措施，督促因工程建设等人为活动引发的地质灾害治理费用的落实。建立政府、社会和责任人共同参与的地质灾害防治机制，将地质灾害搬迁避让和工程治理与乡村振兴、土地整治、生态移民等相关工作紧密结合和融合起来。对有一定经济效益的治理工程项目，地质灾害所在地人民政府可以尝试建立多种灵活有效的防治资金融资渠道，出台优惠和鼓励政策，形成多渠道投入的良性机制。

（四）推动创新、研究和运用，提高地质灾害防治工作水平

采用课题引导、资金支持的方式，推动科研院所对我县地质灾害防治工作的研究，为科学防治提供技术支撑。注重总结推广地质灾害防治中的创新理念、新制度和新做法，不断激发防治人员的创新热情。利用地质环境信息化建设的时机，推动先进防治设备的运用，提升防治工作科技含量。加强合作与交流，通过举办学术会议，选派优秀人才进行业务研修与技术培训等方式，引进新理论、新技术、新方法，提高我县地质灾害防治工作水平。

（五）深入宣传培训演练工作，不断提高全民防灾减灾意识和避险自救能力

结合我县地质灾害防治面临的形势，制订年度宣传培训演练工作方案，加强地质灾害防灾减灾宣传教育，普及地质灾害防治知识，提高政府、部门、单位和公众的防灾减灾意识，使地质灾害防治成为全社会的自觉行动，全面提高地质灾害易发县人民群众的避险自救能力。

# 六、规划编制说明

保德县政府及保德县自然资源局高度重视《保德县地质灾害防治“十四五”规划》的编制工作，成立了以分管副县长为组长，自然资源、发改、财政、环保、住建、交通、水利、卫生、应急、能源、地震、教育、气象、公路、文化等部门及各有关乡镇参加的协调领导组，设立了规划编制办公室，统一协调规划的编制工作，均参与规划编制的资料准备等工作，并委托山西昊迪地质科技有限公司进行《保德县地质灾害防治“十四五”规划》的编制工作，保证了规划编制工作的顺利进行。

## 一、规划编制工作程序

（一）编制《规划编制工作方案》

规划编制项目组通过大量其它规划的参阅、充分征求有关部门、有关专家对规划编制的意见、建议，结合保德县地质灾害防治工作实际情况，形成规划编制的主要框架，保证了规划编制顺利进行。

图8-1-1  规划编制工作程序框图

（二）广泛收集资料

自然资源局组织协调财政、应急、交通等相关单位和乡镇积极配合、大力支持，积极提供相关资料。

（三）搜集资料及野外补充调查

项目组在全面掌握已有地质灾害详细调查、地质灾害核查、地质灾害风险调查评价工作资料的基础上，对地质灾害点进行野外核实，保证地质灾害工程规划的时效性。

（四）规划编制

在大量前述前期工作基础上通过现场补充调查，搜集各类资料，力求规划编制的符合实际、有操作性、前瞻性且能与其它规划衔接，在编制过程中，多次至各有关单位和相关负责人以及受灾村庄的村长沟通并征求意见，最终完成了《保德县地质灾害防治“十四五”规划》文本及相关附件。

## 二、规划的主要内容

保德县地质灾害防治“十四五”规划，由规划文本、附图、附表、编制说明等四个部分的内容组成，对保德县2021-2025年地质灾害防治进行了安排部署。

（一）规划文本

规划文本是《规划》的主干部分，主要包括：总则；地质灾害防治现状与形势；规划指导思想、基本原则和目标；地质灾害易发分区和防治分区；地质灾害防治任务；投资匡算、资金筹措和实施安排等五个章节，主要阐述了以下六个方面的内容：

1、地质灾害现状与形势

《规划》通过对已有地质灾害详细调查、地质灾害风险调查评价、山西省保德县地质灾害隐患点汛前排查工作总结报告（2022年度）、地质灾害核查及本次工作的调查核实等资料整理总结，表述了保德县地质灾害的规模特征、成因特征、险情分级及危害程度。现状是指2021年初。

《规划》通过大量资料分析，总结了保德县地质灾害防治现状、取得的成效。

《规划》从保德县地质灾害成因分析入手，分析了保德县地质灾害防治形势，主要有以下四个方面，一是单点突发地质灾害的威胁，二是资金投入不足，三是地质灾害防治工作存在薄弱环节，四是社会经济发展对我县防灾减灾提出了更高要求。

2、规划指导思想、原则与目标

主要说明了《规划》编制的指导思想和遵循的基本原则。在此前提下，提出了规划目标。

3、地质灾害易发区和防治区

将全县存在地质灾害点的县域按照地质灾害发生可能性的大小，划分为地质灾害高易发区、中易发区和低易发区3个区。

将保德县地质灾害防治划分为重点防治区、次重点防治区和一般防治区3个区。

4、地质灾害防治任务

分别从地质灾害调查评价、监测预警、综合治理、应急防治、防治能力建设等5方面进行了具体安排。

5、投资匡算与资金筹措

因自然因素形成的地质灾害的治理经费根据规模大小申请上级资金；因工程建设等人为因素诱发的地质灾害的治理经费按照“谁引发、谁治理”的原则，由责任单位负责筹资。并引导和鼓励社会各界出资。

6、采取有效措施，保证规划的实施。

（二）规划附图

规划附图成图2幅，一是地质灾害易发程度分区图，二是地质灾害防治规划图，成图比例尺均为1:50000，编图中所有图例与图示均符合中国地质环境监测院《县（市）地质灾害调查与区划技术要求实施细则》的要求。

①地质灾害易发程度分区图

该图是以区内地质灾害形成发育的地质环境条件为背景，主要反映地质灾害分布和地质灾害易发区划分及其危害等。图面内容：

第一层次：主要表示简化地理、行政区划要素与地质灾害相关的地质环境要素。

第二层次：各类地质灾害的位置、类型、成因、规模、稳定性与危害性等，分门别类地用不同颜色的点状符号表示。

第三层次：各种地质灾害易发区分区等级及分区界线。

图面中应配必要的地质灾害易发程度说明表，主要内容包括：分区代号、分区名称、等级、位置、面积、地质灾害发育特征及危害等。

②地质灾害防治规划图

属防治对策性图件，主要内容包括全县崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷地质灾害调查评价部署；全县地质灾害监测预警工程部署；全县地质灾害治理搬迁（避让）工程部署等。

第一层次：主要表示简化地理要素。简化行政区划要素；标明风景名胜区及已建和拟建的重要建设工程。

第二层次：防治分区类别及分区界线。依据地质灾害形成的地质环境条件、易发区特征，结合当地经济与社会发展规划等因素，进行综合分析，对遭受地质灾害威胁的上述区域划出重点防治区、次重点防治区与一般防治区。

第三层次：防治措施。表示纳入十四五规划期的地质灾害点的防治措施(群测群防、专业监测、避让、治理等)、崩塌、滑坡、泥石流、地面裂缝、地面塌陷、地面沉降地质灾害调查评价部署、全县地质灾害监测预警工程部署；全县地质灾害治理搬迁（避让）工程部署等。

③崩塌、滑坡、泥石流分布图

该图是以区内崩塌、滑坡、泥石流形成发育的地质环境条件为背景，主要反映崩塌、滑坡、泥石流地质灾害分布和规模及其危害等。图面内容：

第一层次：主要表示简化地理、行政区划要素与地质灾害相关的地质环境要素。

第二层次：各类地质灾害的位置、类型、成因、规模、稳定性与危害性等，分门别类地用不同颜色的点状符号表示。

（三）规划附件

规划附件即为本规划详细的编制说明。

（四）规划附表

规划附表包括：

（1）保德县地质灾害点统计表

（2）保德县地质灾害调查评价部署表

（3）保德县地质灾害监测预警工程部署表

（4）保德县地质灾害防治“十四五”规划地质灾害点治理工程计划表

（5）保德县地质灾害防治“十四五”规划地质灾害搬迁避让年度计划表

（6）保德县地质灾害易发程度分区表

（7）保德县地质灾害防治分区表

（8）地质灾害防治“十四五”规划工作经费估算表

（9）相关部门征求意见

## 三、工作阶段

《保德县地质灾害防治规划》编制可分为以下四个工作阶段：

（一）规划相关资料搜集，以保德县地质灾害详细调查野外成果为基础，野外地质灾害补充调查；

（二）规划资料的整理分析研究和规划文本、附图的编制阶段；

（三）规划初稿的讨论论证审查阶段；

初稿完成后，通过有关专家评审，随后根据专家的审查意见进行了再次修改，并予以审查通过。

（四）向相关重要部门出具征求意见。

（五）《规划》出版、报县人民政府批准并报备市规划和自然资源局、实施颁布阶段。

## 四、名词解释

1、地质灾害

包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命、财产和地质环境安全的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。

2、崩塌

陡坡上的岩土体在重力作用或其他外力参与下，突然脱离母体，发生以竖向为主的运动，并堆积在坡脚的动力地质现象。

3、滑坡

斜坡岩土体在重力作用或有其他因素参与影响下，沿地质弱面发生向下向外滑动并以向外滑动为主的变形破坏。

4、泥石流

由降水（暴雨、冰川、积雪融化水等）诱发，在沟谷或山坡上形成的一种携带大量泥沙、块石和巨砾等固体物质的特殊洪流。

5、地面塌陷

岩土体在自然或人为因素作用下，向下陷落，并在地面形成凹陷、坑洞的一种动力地质现象。

6、地裂缝

地表岩层、土体在自然因素或人为因素作用下产生开裂，并在地面形成具有一定长度和宽度裂缝的宏观地表破坏现象。

7、地质灾害灾情

是指地质灾害的危害性，包括地质灾害造成的人员伤亡和直接经济损失。

8、地质灾害险情

是指地质灾害隐患的潜在危害性，包括地质灾害隐患威胁的人数和威胁财产数（潜在经济损失）。

## 五、与其它规划衔接情况

本规划与保德县总体规划及各部门规划间协调一致，工作部署及防治工程安排与《山西省地质灾害防治“十四五”规划》、《忻州市地质灾害防治“十四五”规划》、《忻州市保德县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》安排一致。

# 七、其它需要说明的问题

本规划是按照《地质灾害防治条例》（国务院第394号令公布）及保德县自然资源局的统一要求下编制完成的。在规划的编制过程中，坚持开门办规划的原则，不断征求了县自然资源部门和其它相关部门的意见和建议，保证了本规划的可操作性和可行性。在有关内容和工程安排上，与忻州市规划和自然资源局工作要求保持一致。

本《规划》经保德县人民政府批准后颁布实施，自批准之日起生效，作为全县地质灾害防治工作的指导性文件，具有法定约束效力。

本《规划》不代替地质灾害防治工程的勘查、评价，不能直接作为防治工程设计的依据。

本《规划》实施过程中，确因客观情况需要修改时，由保德县地质灾害主管部门提出修改方案和意见，报保德县人民政府批准。

# 八、附  则

本《规划》经保德县人民政府批准后颁布实施。

本《规划》自批准颁布之日起生效，具法定约束效力。

本《规划》由保德县自然资源局负责解释。

本《规划》适用期为5年。